REPORTE DE MANTENIMIENTO

Análisis por Planta y Business Unit

Q4 2025

DC Concretos

Basado en asignación de activos al 31 de diciembre 2025

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# Tabla de Contenido

# Resumen Ejecutivo

Este reporte presenta el análisis detallado de los gastos de mantenimiento del cuarto trimestre de 2025, segmentado por planta y unidad de negocio. El análisis se basa en la asignación de activos al 31 de diciembre de 2025, siguiendo la lógica de asignación histórica definida en el sistema.

| Gasto Total | Ratio C/P | Producción |
| --- | --- | --- |
| $857,426.85 MXN | 1.4:1 | 18,825.55 m³ |
| Costo/m³ | Equipos | Plantas |
| $45.55 MXN/m³ | 41 | 5 |

Puntos Clave:

• El gasto total de mantenimiento en Q4 2025 fue de $857,426.85 MXN, con un ratio correctivo/preventivo de 1.4:1.

• La producción total alcanzó 18,825.55 m³ de concreto, resultando en un costo de mantenimiento de $45.55 MXN por metro cúbico.

• Se analizaron 41 equipos activos distribuidos en 5 plantas operativas.

• Planta 2 concentra la mayor parte del gasto ($446,498.78 MXN, 52.1% del total).

# Dashboard Resumen

# Análisis por Planta

El análisis por planta revela diferencias significativas en los gastos de mantenimiento, volúmenes de producción y eficiencia operativa entre las cinco plantas operativas durante Q4 2025.

## Distribución de Gastos

## Resumen por Planta

| Planta | Equipos | Producción (m³) | Gasto Total | Costo/m³ | Ratio C/P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta 2 | 20 | 6,139.50 | $446,498.78 | $72.73 | 2.25:1 |
| León/Planta 1 | 8 | 7,522.00 | $232,625.64 | $30.93 | 0.28:1 |
| Planta 3 | 7 | 3,623.55 | $77,198.17 | $21.30 | 1.4:1 |
| Planta 4 | 3 | 898.00 | $75,540.97 | $84.12 | 86.35:1 |
| Planta 5 | 3 | 642.50 | $25,563.29 | $39.79 | 3.73:1 |
| TOTAL | 41 | 18,825.55 | $857,426.85 | $45.55 | 1.4:1 |

## Mantenimiento Correctivo vs Preventivo

| Planta | Correctivo | Preventivo |
| --- | --- | --- |
| Planta 2 | $309,124.52 | $137,374.26 |
| León/Planta 1 | $50,652.65 | $181,972.99 |
| Planta 3 | $45,093.99 | $32,104.18 |
| Planta 4 | $74,676.19 | $864.78 |
| Planta 5 | $20,163.30 | $5,399.99 |

## Costo de Mantenimiento por m³

Observaciones:

• Planta 4 presenta el costo/m³ más alto ($84.12 MXN/m³), principalmente debido a bajo volumen de producción.

• Planta 3 muestra la mayor eficiencia con $21.30 MXN/m³.

# Análisis por Business Unit

El análisis por unidad de negocio consolida los gastos de mantenimiento y producción de las plantas bajo cada BU, permitiendo evaluar el desempeño operativo a nivel de negocio.

## Resumen por Business Unit

| Business Unit | Plantas | Equipos | Gasto Total | Producción (m³) | Costo/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tijuana | 2 | 23 | $522,039.75 | 7,037.50 | $74.18 |
| BAJIO | 2 | 11 | $258,188.93 | 8,164.50 | $31.62 |
| ITISA | 1 | 7 | $77,198.17 | 3,623.55 | $21.30 |

Distribución de Plantas por BU:

• Tijuana: Planta 2, Planta 4

• BAJIO: León/Planta 1, Planta 5

• ITISA: Planta 3

# Conclusiones y Recomendaciones

## Conclusiones

1. El gasto total de mantenimiento en Q4 2025 fue de $857,426.85 MXN, distribuido entre 41 equipos activos en 5 plantas.

2. El ratio correctivo/preventivo de 1.4:1 indica un predominio del mantenimiento correctivo, sugiriendo oportunidades de mejora en la estrategia preventiva.

3. Existe variabilidad significativa en el costo/m³ entre plantas (rango: $21.30 - $84.12 MXN/m³), lo que representa oportunidades de optimización.

4. La Business Unit Tijuana concentra el mayor gasto absoluto, pero ITISA muestra la mejor eficiencia en términos de costo por metro cúbico producido.

## Recomendaciones

1. Optimización del Ratio C/P: Implementar un programa robusto de mantenimiento preventivo para reducir el ratio correctivo/preventivo hacia niveles más saludables (objetivo: 1:1 o inferior).

2. Mejores Prácticas: Realizar un estudio detallado de las prácticas operativas en Planta 3 (menor costo/m³) para replicar estrategias exitosas en otras instalaciones.

3. Análisis de Planta 2: Dado que Planta 2 representa el mayor gasto absoluto, se recomienda un análisis profundo de los factores que impulsan estos costos.

4. Asignación de Recursos: Evaluar la redistribución de equipos entre plantas para optimizar la utilización y reducir costos de mantenimiento por unidad de producción.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Documento Confidencial - Uso Interno